Documento de

Épicas e Historias de Usuario

“S.A.P.E CSS”

[SPCS]

Fecha:[14/09/2026]

Tabla de contenido

Datos del documento	3

Épicas para el proyecto “S.A.P.E CSS”	4

Priorización de Épicas	5

Definición de Historias de Usuario	6

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 07-09-2026 | Documentación Inicial | Felipe Verdugo |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 001D |
| Proyecto (Nombre) | SAPE CSS |
| Fecha de Inicio | 11-08-2026 |
| Fecha de Término | 24-11-2026 |
| Patrocinador principal | Indie Company |
| Docente | Juan Andres Hernandez Aliagada |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.610.473-0 | José Valenzuela | jt.valenzuela@duocuc.cl |
| 21.779.797-7 | Felipe Verdugo | fe.verdugo@duocuc.cl |
| 21.620.250-3 | Felipe Catalán | fe.catalanv@duocuc.cl |

# Épicas para el proyecto “S.A.P.E CSS”

| ID | Épica |
| --- | --- |
| E1 | Épica 1: Ingesta de Datos y Sincronización con Syscol |
| E2 | Épica 2: Asistencia Pedagógica mediante Inteligencia Artificial |
| E3 | Épica 3: Redacción y Gestión de Informes de Derivación |
| E4 | Épica 4: Alertas de Emergencia en Aula |
| E5 | Épica 5: Analítica Visual y Simulador Estratégico |
| E6 | Épica 6: Seguridad y Control de Acceso |

# Priorización de Épicas

Descripción de la técnica de estimación utilizada Se utilizó la técnica de planning poker para definir la prioridad de los sprints

| ID | Épica | Priorización |
| --- | --- | --- |
| E5 | Analítica Visual y Simulador Estratégico | 34 |
| E3 | Redacción y Gestión de Informes de Derivación | 21 |
| E1 | Ingesta de Datos y Sincronización con Syscol | 13 |
| E6 | Seguridad y Control de Acceso | 8 |
| E2 | Asistencia Pedagógica mediante Inteligencia Artificial | 5 |
| E4 | Alertas de Emergencia en Aula | 3 |

# Definición de Historias de Usuario

Utilice el ejemplo y la plantilla en Excel proporcionada por el docente, copie la información e insértela como imagen de acuerdo al siguiente ejemplo:

Historia 1

Historia 2

Historia 3