Documento Product Backlog

y Sprint Backlog 1

“S.A.P.E CSS”

[SPCS]

Fecha:[15/09/2026]

Tabla de contenido

Product Backlog del Proyecto “ S.A.P.E CSS”	4

Estimación de puntos de historia.	4

Priorización historias repetidas	4

Patrón de comparación	5

Comprometer historias de Usuario	5

Definición y estimación de tareas	6

Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 07-09-2026 | Documentación inicial | Felipe Verdugo |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 001D |
| Proyecto (Nombre) | S.A.P.E CSS |
| Fecha de Inicio | 11-08-2026 |
| Fecha de Término | 24-11-2026 |
| Patrocinador principal | Indie Company |
| Docente | Juan Andres Hernandez Aliagada |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.610.473-0 | José Valenzuela | jt.valenzuela@duocuc.cl |
| 21.779.797-7 | Felipe Verdugo | fe.verdugo@duocuc.cl |
| 21.620.250-3 | Felipe Catalán | fe.catalanv@duocuc.cl |

# Product Backlog del Proyecto “ S.A.P.E CSS”

## Estimación de puntos de historia.

| ID | Historia de Usuario | Estimación |
| --- | --- | --- |
| HU-7 | Buscador Directivo Inteligente | 13 |
| HU-3 | Chatbot Pedagógico (IA) | 13 |
| HU-6 | Detección de Riesgo Escolar | 8 |
| HU-4 | Redactor Automático de Informes | 8 |
| HU-8 | Dashboard Institucional de Rendimiento General | 5 |
| HU-1 | Importación de Notas (Syscol) | 5 |
| HU-5 | Mensajería a Apoderados (WhatsApp) | 3 |
| HU-9 | Mapa Térmico de Rendimiento y Asistencia por Curso | 2 |
| HU-2 | Generación Automatizada de Datos Sintéticos | 1 |
| HU-10 | Autenticación, Roles y Seguridad de Sesión | 1 |

# Priorización historias repetidas

| Historia de usuario | Priorización | Justificación |
| --- | --- | --- |
| HUF-7: Buscador Directivo inteligente | HUF-3 | El desarrollo del chatbot viene primero ya que el buscador funciona como una extensión de este |
| HUF-3: Chatbot Pedagógico |  |  |
| HUF-6: Detección de Riesgo escolar | HUF-6 | Consideramos que es necesario desarrollar el sistema de detección de riesgos antes de enfocarnos en el informe |
| HUF-4: Redactor automático de informes |  |  |
| HUF-1: Importación de notas | HUF- 1 | Asegurar que la importación de notas funcione correctamente es prioridad, además de que los dashboards pueden ser creados más adelante |
| HUF-8: Dashboard institucional |  |  |
| HUF-2: Generación de datos sintéticos | HUF- 10 | La generación de datos sintéticos no presenta mucho desafio mas alla de configurar el formato de los datos, por ende, la seguridad y sistema de autenticación toma más importancia |
| HUF-10: Autenticación, roles y seguridad |  |  |

## Patrón de comparación

Se utilizó el método planning poker

# Comprometer historias de Usuario

El Equipo define en qué primer Sprint se desarrollará las siguientes Historias de Usuario:

| ID | Historia de Usuario | Sprint |
| --- | --- | --- |
| HUF-10 | Autenticación, Roles y Seguridad de Sesión | 1 |
| HUF-02 | Generación Automatizada de Datos Sintéticos | 1 |
| HUF-01 | Importación de Nómina y Calificaciones | 1 |

# Definición y estimación de tareas

El Equipo define que en primer Sprint desarrollará las tareas necesarias para implementar las historias de usuario:

| ID Historia | Id Tarea | Tarea o Actividad | Estimación en Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| HUF-10 | T1 | Crear la estructura interna del sistema para registrar a los usuarios y definir sus niveles de permiso (Director, Profesor Jefe, etc.). | 3 |
| HUF-10 | T2 | Programar el mecanismo de inicio y cierre de sesión, asegurando que solo usuarios válidos puedan entrar a la plataforma. | 4 |
| HUF-10 | T3 | Diseñar visualmente la pantalla de inicio de sesión donde el usuario ingresará su correo y contraseña. | 4 |
| HUF-10 | T4 | Crear pruebas automáticas para comprobar que el sistema bloquea correctamente a un usuario si intenta ver información que no le corresponde a su cargo. | 2 |
| HUF-02 | T5 | Crear el archivo central donde se organizará la información de los cursos, alumnos, notas y asistencia. | 4 |
| HUF-02 | T6 | Programar un código que invente nombres, rut y calificaciones ficticias, para proteger la privacidad de los alumnos reales mientras construimos el sistema. | 4 |
| HUF-02 | T7 | Cargar la base de datos de prueba con miles de estos registros inventados de manera masiva y automática. | 2 |
| HUF-02 | T8 | Revisar que la información inventada tenga sentido lógico (por ejemplo, que las notas ficticias estén entre 1.0 y 7.0 y no contengan errores). | 1 |
| HUF-01 | T9 | Diseñar la pantalla donde el administrador podrá arrastrar y soltar la planilla con el historial de notas para subirla al sistema. | 3 |
| HUF-01 | T10 | Programar la función que recibe el archivo subido, lee la información y revisa que los datos vengan en el orden correcto. | 4 |
| HUF-01 | T11 | Programar un mecanismo de seguridad que cancele toda la subida de datos si ocurre un error a la mitad, para evitar que queden registros guardados a medias. | 4 |
| HUF-01 | T12 | Crear los mensajes de aviso en pantalla que le dirán al usuario si el archivo se guardó con éxito o si hubo errores en alguna fila específica. | 3 |
| HUF-01 | T13 | Realizar pruebas subiendo planillas correctas y planillas con errores a propósito, para asegurar que el sistema no colapse ante fallos humanos. | 3 |

Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 1

El Scrum Master define el siguiente gráfico inicial del primer Sprint, el gráfico sólo debe contener las tareas definidas para el primer Sprint mostrando el total de horas definidas, pero sin avance aún en las tareas.

Por ejemplo: